Паспорт муниципальной программы

Администрация  Металлургического района города  Челябинска

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации Металлургического района города            Челябинска «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации Металлургического района города  Челябинска  на 2017-2019 годы» от 10.03.2017 № 41.

Наименование муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации Металлургического района города  Челябинска  на 2017-2019 годы» (далее – Программа).

Цели и задачи Программы

Цель Программы – энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах, находящихся в муниципальной собственности и в безвозмездном пользовании Администрации Металлургического района города  Челябинска.

Задачи Программы:

- повышение уровня оснащенности приборами учета топливно-энергетических ресурсов и воды нежилых помещений Администрации района;

- снижение удельного объема расходования электрической энергии и воды;

- внедрение энергосберегающих мероприятий;

- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг.

Целевые индикаторы и показатели

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- количество приборов учета воды, шт.;

- количество приборов учета электрической энергии, шт.;

- число прослушавших инструктаж по теме «Энергосбережение», чел.;

- количество диодных светильников, шт.;

- число энергосберегающих стеклопакетов, шт.;

- число сотрудников посетивших семинары и обучающие курсы.

Характеристика программных мероприятий

- Организационные мероприятия.

- Технические мероприятия.

Сроки реализации Программы

2017-2019 годы.

Объемы и источники финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Металлургического внутригородского района города Челябинска, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.

Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 190,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

1) 2017 год –  190,30 тыс. рублей;

2) 2018 год –  0,00 тыс. рублей;

3) 2019 год  –  0,00 тыс. рублей;

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению   исходя из возможностей бюджета Металлургического внутригородского района города Челябинска на соответствующий год и на основании изменений прогнозных показателей среднесрочного финансового плана района.

Корректировка объемов финансирования Программы также возможна в случае дополнительного финансирования из областного и городского бюджетов.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и

показатели социально-экономической эффективности

- Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов Администрацией района.

- Оснащение приборами учета топливно-энергетических ресурсов нежилых помещений Администрации района.

- Обеспечение комфортных условий в помещениях для сотрудников и посетителей Администрации района.

- Формирование энергосберегающего поведения сотрудников Администрации района.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Основанием для разработки настоящей Программы являются  Федеральный закон от 23.11.2003 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных  домах и жилых домов», приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований  к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и  муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», решение Совета депутатов Металлургического района города Челябинска от 30.03.2017 № 25/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Металлургического района от 22.12.2016 № 23/1 «О бюджете Металлургического внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на очередной финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов», постановление Администрации Металлургического района от 16.07.2015 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ Администрации Металлургического района города Челябинска».

Администрация Металлургического района действует на основании Устава, принятого решением Совета депутатов Металлургического района города Челябинска от 26.11.2014г. № 2/1.

Администрация Металлургического района города Челябинска имеет на балансе и в безвозмездном пользовании нежилые помещения:

| № | Адрес местонахождения в г.Челябинске | Назначение использования | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жукова,8-25 | радиотехническое помещение | 55,50 |
| 2 | Б.Хмельницкого,6 | Администрация района | 1 355,9 |
| 3 | Аральская,214 | ТОС «Невский» | 17,20 |
| 4 | Сталеваров,78 | ТОС «Молодежный» | 114,70 |
| 5 | Трудовая,11 | ТОС «Восток» ТОС «Китай-город» ТОС Северный | 205,88 |
| 6 | Мира,24 | ТОС Электростальский | 56,40 |
| 7 | Жукова,45 | ТОС Черкасский | 119,80 |
| 8 | Дегтярева,57 | ТОС Центральный | 20,00 |
| 9 | Дегтярева,49 | ТОС Заводский | 22,50 |
| 10 | Пети Калмыкова,21 | ТОС Набережный | 10,40 |
| 11 | Комаровского,11а | ТОС Бакальский | 12,00 |
| 12 | Мира,36 | ТОС Хмельницкий | 58,00 |
|  | Всего |  | 2 048,28 |

Все нежилые помещения расположены в жилых домах.

Оснащенность  помещений приборами учета энергетических ресурсов

по состоянию на 01.03.2017

| Вид энергоресурса | Требуется всего, шт. | Фактическое наличие, шт. | Оснащение приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия | - | - | - |
| Электроэнергия, всего | 15 | 5 | 33,3 |
| Администрация, в том числе радиотехническое помещение | 5 | 4 | 80,0 |
| Территориальное общественное самоуправление | 10 | 1 | 10,0 |
| Холодное водоснабжение/горячее водоотведение, всего | 14/10 | 3/0 | 21,4/0 |
| Администрация, в том числе радиотехническое помещение | 4/0 | 3/0 | 75,00 |
| Территориальное общественное самоуправление | 10/10 | 0/0 | 0/0 |

Структура фактических затрат на топливные энергетические ресурсы 2016 года.

| Наименование ТЭР | В натуральном выражении в год | В денежном выражении, тыс.руб. | Удельный расход в год |
| --- | --- | --- | --- |
| - Тепловая энергия, - всего, - в том числе: | 554,2 Гкал. | 991,70 |  |
| Помещение Администрации | 399,7 Гкал. | 717,8 | 0,295 Гкал/кв.м. |
| Помещения Территориального общественного самоуправления | 154,5Гкал. | 273,9 | 0,214 Гкал/кв.м. |
| Электроэнергия всего, в том числе: | 89,2 тыс.кВтч. | 398,6 |  |
| Помещение Администрации | 82,7 тыс.кВтч. | 370,0 | 0,99 тыс.кВтч./чел. |
| Помещения Территориального общественного самоуправления | 6,5 тыс.кВтч.* | 28,6 | 2,16 тыс.кВтч.*/чел. |
| Водоснабжение всего, в том числе: | 0,774 тыс.куб.м. | 25,9 |  |
| Помещение Администрации | 0,774 тыс.куб.м. | 25,9 | 0,31 тыс.куб.м./чел |
| Помещения Территориального общественного самоуправления | - | - |  |
|  |  | 1 416,2 |  |

* помещение по ул. Трудовой,11.

Потребители энергоресурсов

| Потребители энергоресурсов | Всего | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Администрация | Территориальное общественное самоуправление |
| Сотрудники, человек | 70 | 51 | 19 |
| Посетители, человек в день | 220 | 145 | 75 |

Система электропотребления

| Внутреннее освещение 2016 год | Всего | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Администрация (в т.ч. технич.помещение) | Территориальное общественное самоуправление |
| Количество светильников всего, штук, из них: | 923 | 901 | 22 |
| 1.Лампы накаливания | 11 | 0 | 11 |
| 2.Люминесцентные лампы | 882 | 871 | 11 |
| 3.Светодиодные светильники | 30 | 30 | - |

Степень остекления  помещений энергосберегающими стеклопакетами

| Степень остекления энергосберегающими стеклопакетами, % |  |
| --- | --- |
| Помещение Администрации (в т.ч. радиотехническое помещение)* | Помещения территориального общественного самоуправления |
| 90 | 0 |

* потребность в энергосберегающих стеклопакетах составляет 20 единиц.

Средневзвешенные тарифы в 2016 (базовом) году.

| Наименование тарифа энергетического ресурса | Единица измерения | Тариф | Поставщик энергетического ресурса |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия | Руб. | 1789,43 | МУП «ЧКТС» |
| Электроэнергия | Руб. | 4,47 | ПАО «Челябэнергосбыт» |
| Водоснабжение | Руб. | 33,46 | МУП «ПОВВ» |

Примерный перечень мероприятий обеспечивающий энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах Администрации района:

Организационные мероприятия

Принятие приказа о назначении ответственных лиц по осуществлению мероприятий по энергосбережению

Обучение на семинарах и курсах ответственных лиц по энергосбережению

Проведение инструктажа по теме «Энергосбережение» с сотрудниками Администрации

Подготовка и распространение информационных плакатов, листовок по вопросам энергосбережения

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг.

Заполнение ежегодной энергетической декларации

Мониторинг потребления энергоресурсов

Технические мероприятия

Установка индивидуальных приборов учета электроэнергии, приборов учета холодной и горячей воды

Ремонт (замена), поверка приборов учета энергетических ресурсов

Установка диодных светильников

Установка смесителей с экономичными аэраторами

Установка энергосберегающих стеклопакетов

Установка доводчиков дверей

Установка индивидуального теплового пункта в помещении Администрации

Ремонт стеклопакетов

Подготовка к отопительному периоду

II. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы – энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах, находящихся в муниципальной собственности и в безвозмездном пользовании Администрации Металлургического района города  Челябинска.

Задачи Программы:

- повышение уровня оснащенности приборами учета топливно-энергетических ресурсов и воды нежилых помещений Администрации района;

- снижение удельного объема расходования электрической энергии и воды;

- внедрение энергосберегающих мероприятий;

- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг.

III. Ожидаемые  результаты реализации Программы

Исполнение мероприятий Программы предполагает достижение показателей, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование программных показателей | Натуральные показатели, с разбивкой по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | число прослушавших инструктаж по теме «Энергосбережение», человек | 51 | 51 | 51 |
| 1.2. | число сотрудников посетивших семинары и обучающие курсы, человек | 1 | 2 | 1 |
| - Технические мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | количество диодных светильников, шт. | 1 | 2 | 2 |
| 2.2. | количество приборов учета воды, шт. | 20 | 2 | 2 |
| 2.3. | количество приборов учета электрической энергии, шт. | 10 | 2 | 2 |
| 2.4. | число энергосберегающих стеклопакетов, шт. | 6 | 7 | 7 |

IV. План мероприятий Программы

План мероприятий Программы с разбивкой по источникам финансирования приведен в приложении  к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

2017–2019 годы.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых              финансовых ресурсах

Реализация Программы позволит:

1) осуществлять контроль за потреблением энергетических ресурсов и передачей показаний в ресурсоснабжающие организации;

2) обеспечить надежность систем тепло-, водо-, электро- снабжения;

3) снизить потребление всех видов энергетических ресурсов;

4) сформировать энергосберегающее поведение сотрудников Администрации района;

5) обеспечить комфортное пребывание сотрудников и посетителей в помещениях;

6) обеспечить контроль приобретения энергопотребляющих устройств имеющих класс энергетической эффективности не ниже первых двух наивысших классов.

Экономические последствия: упорядочение и прозрачность процесса расходования бюджетных средств, направленных на оплату энергетических ресурсов.

Финансирование настоящей Программы осуществляется в объемах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы в 2016-2018 годах, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Объемы финансирования Программы

| Источники финансирования | Объемы финансирования, с разбивкой по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
| Бюджет внутригородского района | 190,30 | 190,30 | 0,00 | 0,00 |

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению   исходя из возможностей бюджета Металлургического внутригородского района города Челябинска на соответствующий год и на основании изменений прогнозных показателей среднесрочного финансового плана района.

Корректировка объемов финансирования Программы также возможна в случае дополнительного финансирования из областного и городского бюджетов.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска – повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска.

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие муниципальных программ.

Основные мероприятия Программы позволяют обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, обеспечивают прозрачность финансовых операций.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы даст возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, степенью достижения поставленной цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие Металлургического района и города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

Координацию реализации Программы осуществляет Первый заместитель Главы Металлургического района Казанин А.И.

Хозяйственный отдел и организационно-правовой отдел Администрации Металлургического района    ответственные исполнители Программы, несут ответственность за целевое и  эффективное использование выделяемых бюджетных средств и обеспечивают результативность реализации Программы.

Ответственные исполнители Программы в процессе ее реализации систематически оценивают степень достижения поставленной цели, объемы финансирования, исполнение целевых показателей, вносят предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы, составляют ежеквартальную информацию о реализации Программы и направляют ее в отдел экономики и обеспечения закупок для муниципальных нужд Администрации Металлургического района.

Отделу экономики и обеспечения закупок для муниципальных предоставлять ежегодную отчетность по исполнению настоящей программы в информационную систему dper.gisee.ru.

В случае досрочного выполнения или прекращения реализации Программы вносятся соответствующие изменения в ведомственную структуру бюджета внутригородского района в установленном порядке.

Глава Металлургического района                                                           Д.В. Петров