Паспорт муниципальной программы

Администрация Металлургического района города Челябинска

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации Металлургического района города            Челябинска «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Металлургического района города Челябинска             на 2016-2018 годы» от 21.01.2016 № 4.

Наименование муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение территории Металлургического района города Челябинска на 2016-2018 годы» (далее – Программа).

Цели и задачи Программы

Цель Программы – благоустройство и озеленение территории Металлургического района для комфортного проживания жителей.

Задачи Программы:

1) поддержание территории района в надлежащем санитарном состоянии;

2) создание условий для массового отдыха жителей Металлургического района и организация обустройства мест массового отдыха населения;

3) озеленение и цветочное оформление территории района;

4) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на благоустройство территории района.

Целевые индикаторы и показатели

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

1) площадь газонов, подлежащая содержанию и благоустройству;

2) площадь дорог, тротуаров, остановок, подлежащая санитарной очистке;

3) объём мусора, вывозимого с территории района;

4) благоустройство мест массового отдыха;

5) площадь по благоустройству цветников;

6) количество вновь высаженных деревьев на территории района;

7) количество зелёных насаждений, подлежащих санитарной обрезке и сносу;

8) площадь внутриквартальных проездов, подлежащая асфальтированию;

9) площадь дорог в посёлках, подлежащая грейдированию;

10) протяжённость перепускных труб, подлежащая очистке.

2

Характеристика программных мероприятий

1) Благоустройство территории района.

2) Озеленение территории района.

Сроки реализации Программы

2016-2018 годы.

Объемы и источники финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Металлургического внутригородского района, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период.

Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 81 710,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

1) 2016 год –  48 039,0 тыс. рублей;

2) 2017 год –  24 750,9 тыс. рублей;

3) 2018 год –  8 920,7 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению   исходя из возможностей внутригородского бюджета на соответствующий год и на основании изменений прогнозных показателей среднесрочного финансового плана района.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться так же при условии выделения дополнительных средств из областного и городского бюджетов.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и

показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень и качество жизни населения района, сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем района, повысить активность жителей района в решении проблем благоустройства, обеспечить рост доверия населения к органам местного самоуправления.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Решение проблем осуществляется путем реализации Программы.     Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской Федерации»,

3

Законом Челябинской области от 10.06.2014 № 703-ЗО «Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском округе», решением Совета депутатов Металлургического района от 26.11.2014 № 2/1 «Об утверждении Устава       Металлургического     района»,    постановлением     Администрации

Металлургического района от 30.06.2017 № 10 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ Администрации Металлургического района города Челябинска», решением Совета депутатов Металлургического района от 22.09.2017 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Металлургического района от 22.12.2016 № 23/1 «О бюджете Металлургического внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на очередной финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов».

Металлургический район города Челябинска расположен в северной обособленной части города, его площадь составляет 99,2 квадратных километров (20 процентов территории города Челябинска). На юге район граничит с Калининским, на юго-востоке – с Тракторозаводским, на западе – с Курчатовским районами.  Территория района включает поселки Першино,  Каштак, а также Каштакский бор. Численность населения района по состоянию на 01.01.2017 составила 139,1 тыс. человек. На территории района расположено 6 садоводческих некоммерческих товариществ, с занимаемой площадью 0,875 га. Общее протяжение всех улиц и проездов составляет 234,1 км., из них с усовершенствованным покрытием 163,8 км. Площадь зелёных массивов и насаждений составляет 1,8 тыс. га.

На протяжении нескольких лет отмечается динамичное развитие района. Во всех сферах жизнедеятельности района происходят качественные перемены, становятся более комфортными и удобными для жителей района условия для жизни, работы и отдыха. Реализация мероприятий настоящей Программы нацелена на планомерное решение задач, стоящих перед Администрацией района.

Приоритетными направлениями деятельности Администрации района   в вопросах благоустройства и озеленения являются:

1) поддержание      территории     района     в    надлежащем                  санитарном состоянии;

2) создание условий для массового отдыха жителей Металлургического района и организация обустройства мест массового отдыха населения;

3) озеленение и цветочное оформление территории района;

4) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение   качества жизни населения района.

Благоустройство территории района - это работы по обеспечению безопасного  движения  транспорта  и пешеходов. Санитарной уборке подлежат

газоны в скверах, улицы и остановки общественного транспорта, подметание тротуаров,  уборка   и   вывоз   мусора.   Грейдированию   и   ремонту  подлежат

4

внутриквартальные проезды в поселках и проезды к многоквартирным домам района.   Во избежание подтоплений придомовых территорий многоквартирной

и частной застройки необходимо выполнять очистку поверхностной системы отвода воды (перепускные трубы, канавы). В зимнее время требуется проведение противогололедных мероприятий: очистка от снега и снежных валов дорог и тротуаров, вывоз снега.  С целью очистки незакреплённых территории района ежегодно организуются и проводятся субботники.

С целью создания условий для отдыха населения на территории района создаются места массового отдыха. Обустройство новых мест массового отдыха проводится по предложениям жителей района.

Все вновь созданные скверы, а также ранее существующие (сквер перед ДК ПАО «ЧМК», сквер «Победы», сквер по улице Богдана Хмельницкого) нуждаются в ежегодном содержании.

Озеленение территории - это повышение качества зеленых насаждений и эстетических   характеристик   территории   района, как вблизи  автомобильных

дорог, так и в районе в целом. Проводятся работы по высадке новых видов деревьев в скверах, в газонах примыкающих к дорогам. По обращениям жителей района и предписаниям надзорных органов проводятся работы по омолаживающей обрезке и сносу аварийных деревьев.

Привлекательности району придают ухоженные газоны и цветники, требующие ежегодного ухода и обновления.

Программа направлена на повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни населения Металлургического района города Челябинска.

II. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы – благоустройство и озеленение территории Металлургического района для комфортного проживания жителей.

Задачи Программы:

1) поддержание территории района в надлежащем санитарном состоянии;

2) создание условий для массового отдыха жителей Металлургического района и организация обустройства мест массового отдыха населения;

3) озеленение и цветочное оформление территории района;

4) привлечение широких слоев населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на благоустройство территории района.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы                                               с указанием целевых индикаторов и показателей

Ежегодное последовательное осуществление системы мероприятий Программы  позволит  обеспечить  эффективное и рациональное использование

финансовых ресурсов по направлениям деятельности для достижения поставленной цели.

5

Исполнение мероприятий Программы предполагает достижение             показателей, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование программных показателей | Натуральные показатели, с разбивкой по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Благоустройство территории района |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь газонов, подлежащая содержанию и благоустройству, кв. м. (показатель указан без кратности проводимых работ) | 428 450,0 | 429 450,0 | 430 450,0 |
| 1.2. | Площадь дорог, тротуаров, остановок, подлежащая санитарной очистке, кв. м. (показатель указан без кратности проводимых работ) | 374 880, 0 | 374 880, 0 | 374 880, 0 |
| 1.3. | Объем мусора вывозимого с территории района, тыс. куб. м. | 20,723 | 22,500 | 22,500 |
| 1.4. | Благоустройство мест массового отдыха, шт. | 2 | 2 | 0 |
| 1.5. | Площадь внутриквартальных проездов, подлежащая асфальтированию, кв. м. | 17 160, 10 | 1 198,0 | 0 |
| 1.6. | Площадь дорог в посёлках, подлежащая грейдированию, кв. м. | 26 985, 0 | 7 970,0 | 0 |
| 1.7. | Протяжённость перепускных труб, подлежащая очистке, м. | 214,0 | 0 | 0 |
| 2. Озеленение территории района |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь по благоустройству цветников, кв. метров | 2 208,1 | 4 926,0 | 3 400, 0 |
| 2.2. | Количество вновь высаженных деревьев на территории района, шт. | 77 | 69 | 0 |
| 2.3. | Количество зелёных насаждений, подлежащих санитарной обрезке и сносу, шт. | 3 979 | 1503 | 0 |

IV. План мероприятий Программы

План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

2016–2018 годы.

6

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых              финансовых ресурсах

Система программных мероприятий соответствует основным направлениям Стратегии развития города Челябинска до 2020 года (решение Челябинской городской Думы от 26.11.2009 № 8/1).

Социальные и экологические последствия: содержание дорог, санитарная уборка и уборка несанкционированных свалок мусора, высадка новых деревьев, очистка перепускных труб и канав, все это способствует улучшению санитарной и экологической ситуации в районе; обустройство мест массового отдыха, их содержание и устройство, содержание цветников и газонов обеспечит дополнительные места отдыха и повысит эстетические характеристики территории района; организация субботников  и привлечение населения к работам по санитарной очистке и благоустройству территории района позволит сформировать бережное  отношение населения  к окружающей среде; обрезка аварийных деревьев и сухих веток облагородит облик района.

Экономические последствия: упорядочение и прозрачность процесса расходования бюджетных средств, направленных на организацию и обеспечение мероприятий в области благоустройства и озеленения.

Финансирование настоящей Программы осуществляется в объемах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы в 2016-2018 годах, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Объемы финансирования Программы

| Источники финансирования | Объемы финансирования, с разбивкой по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| Бюджет внутригородского района | 81 710,6 | 48 039,0 | 24 750,9 | 8 920,7 |
| Итого | 81 710,6 | 48 039,0 | 24 750,9 | 8 920,7 |

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению   исходя из возможностей внутригородского бюджета на соответствующий год и на основании изменений прогнозных показателей среднесрочного финансового плана района.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться так же при условии выделения дополнительных средств из областного и городского     бюджетов.

7

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска – комплексное решение проблем внешнего благоустройства города.

Основные мероприятия Программы обеспечивают организацию системы благоустройства и озеленения территории Металлургического района в городе Челябинске.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы даст возможность осуществлять эффективный контроль за целевым использованием бюджетных средств, степенью достижения поставленной цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие Металлургического района и города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

Координацию реализации Программы осуществляет заместитель Главы Металлургического района курирующий данное направление.

Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории Администрации Металлургического района    ответственный исполнитель Программы, несет ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств и обеспечивает результативность реализации Программы.

Ответственный исполнитель Программы в процессе ее реализации систематически оценивает степень достижения поставленной цели, объемы финансирования, исполнение целевых показателей, вносит предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы, составляет ежеквартальную информацию о реализации Программы и направляет ее в отдел экономики и обеспечения закупок для муниципальных нужд Администрации Металлургического района.

В случае прекращения реализации Программы вносятся соответствующие изменения в ведомственную структуру бюджета внутригородского района в установленном порядке.

Глава Металлургического района                                                        С.Н. Кочетков