- Приложение

- к распоряжению Администрации

- Металлургического района города

- Челябинска

- от 28.03.2018  № 56

- Муниципальная программа

- «Формирование современной городской среды в Металлургическом районе

- города Челябинска на 2018-2022 годы»

- г. Челябинск 2018

- 2

- Паспорт муниципальной программы

"Формирование современной городской среды

в Металлургическом районе города Челябинска на 2018 - 2022 годы"

(далее - Программа)

| Объемы и источники финансирования программы Заказчик программы | - | Администрация Металлургического района города Челябинска |
| --- | --- | --- |
| Разработчики программы | - | отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории |
| Исполнители программы | - | отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории |
| Цель муниципальной программы | - | повышение качества и комфорта наиболее посещаемых территорий (далее - общественных территорий) Металлургического района города Челябинска |
| Задачи муниципальной программы | - | обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Металлургического района города Челябинска |
|  | - | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Металлургического района города Челябинска |
| Основные индикаторы реализации Программы | - | количество благоустроенных общественных территорий Металлургического района города Челябинска |
|  | - | площадь благоустроенных общественных территорий Металлургического района города Челябинска |
| Сроки и этапы реализации программы | - | 2018 - 2022 годы 3 |

| Год | в том числе |  |  | Всего по муниципальной программе, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | Областной бюджет, тыс.руб. | Бюджет внутригородского района, тыс.руб. |  |
| 2018 | 18 408,29 | 4 317,99 | 681,79 | 23 408,07 |
| 2019 | 18 408,29 | 4 317,99 | 681,79 | 23 408,07 |
| 2020 | 18 408,29 | 4 317,99 | 681,79 | 23 408,07 |
| 2021 | 19 400,00 | - | 600,00 | 20 000,00 |
| 2022 | 6 790,00 | - | 210,00 | 7 000,00 |
| Итого | 81 414,87 | 12 953,97 | 2 855,37 | 97 224,21 |

Ожидаемые результаты реализации программы

| Год | Количество благоустроенных общественных территорий Металлургического района города Челябинска, ед. | Площадь благоустроенных общественных территорий Металлургического района города Челябинска, тыс. кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 1 | 56,7 |
| 2019 | 1 | 22,39 |
| 2020 | 1 | 4,7 |
| 2021 | 1 | 14,36 |
| 2022 | 1 | 24,03 |
| Итого | 5 | 122,18 |

- Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВА В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

1. Одним из факторов, формирующим положительный имидж Металлургического района города Челябинска, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных условий отдыха населения. Важнейшей задачей Металлургического внутригородского района Челябинского городского округа является обеспечение безопасности, комфорта, качества и функциональности общественных территорий.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан                   и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Металлургический район города Челябинска занимает площадь 106 кв. км.                 В нем проживает около 141 тысячи населения. Он всегда отличался своим обособленным от центра города местоположением, автономностью, наличием полной социальной инфраструктуры.

4

Металлургический район города Челябинска отличается от других районов города четкой планировкой улиц, большим количеством зелени, скверов и цветников, Летом более 25 цветников радуют жителей района яркими красками и причудливыми орнаментами.

Общая площадь зеленых насаждений Металлургического района города Челябинска составляет 1800 гектар, в том числе, площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) – 220,4 гектаров. Наиболее значимый по площади объект благоустройства – детский парк «Металлург» им. О.И. Тищенко (33 гектара), обслуживаемый МАУ «Парк «Металлург» им. О.И. Тищенко. 8 скверов                               и разделительный бульвар по шоссе Металлургов общей площадью 14,32 га поставлены на кадастровый учет, 5 скверов общей площадью 2,5 га не стоят                       на кадастровом учете.

Начиная с 2015 года Администрация Металлургического района города Челябинска активно занимается благоустройством общественных территорий.

В сквере по улице Богдана Хмельницкого между домами 5-9                                  (перед школой № 92) построена спортивная площадка для занятия воркаутом. Установлены спортивные снаряды: турник, шведская стенка с канатом и кольцами, скамья для пресса, брусья-лабиринт, выполнен ремонт пешеходных тропинок, оборудован газон, высажены зелёные насаждения. Проведены работы                                 по благоустройству сквера по улице 50-летия ВЛКСМ, д. 1, сквера у памятника                  «Труда и Науки».

На территории Металлургического района города Челябинска также выполнено благоустройство следующих объектов:

- цветник на Свердловском тракте у здания ГИБДД;

- цветники в 3-х угольных газонах на круговой развязке автодороги в аэропорт;

- сквер по улице Богдана Хмельницкого между домами 31-35.

Площадь цветников в сквере по улице Богдана Хмельницкого                    значительно выросла. В 2016 году оформлено 2286,5 кв. метров цветников,                    в 2017 году – 3516 кв. метров.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству общественных территорий не приводят к должному результату, поскольку                          не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения цели.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство общественных территорий, которое представляет совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически                              и эстетически организованной городской среды, улучшения содержания и качества общественных территорий.

Комплексное благоустройство общественных территорий позволит содержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечит здоровые условия отдыха жителей района.

На 2018 год Администрацией Металлургического района города Челябинска запланированы работы по благоустройству сквера по улице Богдана Хмельницкого, ограниченного улицами Жукова и Сталеваров.

Сквер по улице Богдана Хмельницкого, ограниченный улицами Жукова                 и Сталеваров построен в пятидесятых годах прошлого столетия и является излюбленным   местом  отдыха, встреч  и  прогулок  для  жителей  Металлургического

5

района и местом

проведения культурно-массовых мероприятий: Выставки плодов и цветов, Дня здоровья, Проводов русской зимы.

Общая площадь данного сквера составляет 56,7 тыс. кв. м., протяженность - 760 м, ширина – 74,6 м. Данный сквер был передан в пользование Администрации Металлургического района города Челябинска в августе 2016 года для осуществления уходных работ (распоряжение Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска № 836 от 20.08.2016).

В 2017 году за счет бюджета города Челябинска проведена реконструкция существующих сетей наружного освещения на центральной аллее и дополнительно установлены опоры освещения на боковых аллеях.

Проектом благоустройства сквера предусмотрено выполнение работ                       по асфальтированию дорожек общей площадью 12 967,62 кв. м., ремонту существующего ограждения, установке скамей и урн, восстановлению фонтана.

Программа предусматривает мероприятия по благоустройству скверов:

- сквер «Юбилейный» по шоссе Металлургов в границах улиц Черкасской               и Мира;

- сквер по шоссе Металлургов между домами 31-33;

- сквер «Победы» по улице Коммунистической в границах улиц Дегтярева                  и Сталеваров;

- разделительный бульвар по шоссе Металлургов в границах улиц Румянцева                     и Сталеваров.

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски - финансирование Программы не в полном объеме в связи                      с неисполнением доходной части бюджета Металлургического района города Челябинска.

В таком случае Программа подлежит корректировке.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города                    и бюджета Металлургического района города Челябинска на соответствующий год               и на основании изменений прогнозных показателей среднесрочного финансового плана района.

- Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2. Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта общественных территорий Металлургического района города Челябинска.

3. Для достижения этой цели предлагается выполнить следующие задачи:

1) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Металлургического района города Челябинска;

2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций                в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Металлургического района города Челябинска.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые показатели, значения которых приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

- 6

- Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4. Реализация Программы планируется в 2018 - 2022 годах.

- Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

5. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач                       и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия, направленные на повышение качества и комфорта общественных территорий.

Программа разработана для реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, которые предусматривают выполнение работ                              в соответствии со следующим перечнем:

- ремонт тротуара и пешеходных дорожек;

- установка скамеек, урн для мусора;

- ремонт существующего ограждения;

- восстановление фонтана.

Нормативная стоимость работ определяется на основе проектно-сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок, установленных                                   для города Челябинска (или Челябинской области, в случае отсутствия таковых расценок для города Челябинска).

План мероприятий Программы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Перечень общественных территорий, включаемых в настоящую Программу, подлежащих благоустройству в 2018 году, утверждается Общественной комиссией Металлургического района города Челябинска. Общественная комиссия дает оценку проектам и предложениям по благоустройству.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 3                       к настоящей Программе.

- Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

| Год | в том числе |  |  | Всего по муниципальной программе, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | Областной бюджет, тыс.руб. | Бюджет внутригородского района, тыс.руб. |  |
| 2018 | 18 408,29 | 4 317,99 | 681,79 | 23 408,07 |
| 2019 | 18 408,29 | 4 317,99 | 681,79 | 23 408,07 |
| 2020 | 18 408,29 | 4 317,99 | 681,79 | 23 408,07 |
| 2021 | 19 400,00 | - | 600,00 | 20 000,00 |
| 2022 | 6 790,00 | - | 210,00 | 7 000,00 |
| Итого | 81 414,87 | 12 953,97 | 2 855,37 | 97 224,21 |

- Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6. В результате реализации Программы на 2018-2022 годы будет обеспечено:

- благоустройство 5 общественных территорий Металлургического района города Челябинска.

7

Исполнение мероприятий Программы характеризуют целевые индикаторы, приведенные в приложении 1 к настоящей Программе.

- Раздел VII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

7. Оценка социально-экономических результатов мероприятий Программы осуществляется с применением количественного метода, который заключается                      в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей                по отношению к запланированным.

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.

Глава Металлургического района                                                                  С.Н. Кочетков